Das Management einer Unternehmenskooperation – also die Frage wie, von wem, mit welchen Befugnissen, welche Tätigkeiten gemanagt werden - umfasst zumindest zwei zentrale Tätigkeitsfelder. Erstens das kooperationsinterne Management bzw. die Aktivitäten des Managements „in eigener Sache“. Netzwerkzusammenhalt und -entwicklung stehen hierbei an vorderster Stelle. Und zweitens die Planung, Organisation und Durchführung der gemeinsamen (Bau-) Projekte und Maßnahmen für die jeweiligen Auftraggeber.

Aufgaben des kooperationsinternen Managements

| Managementaufgaben | Zuständigkeiten geklärt |
| --- | --- |
| Organisation, Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation regelmäßiger Treffen der Kooperationspartner / Gesellschafter |  |
| Regelmäßige, individuelle Ansprache der Partner zwecks nachhaltiger Einbindung in das Netzwerk (Austausch mit den Geschäftsführern der Partnerbetriebe) |  |
| Stetige Verbesserung der kooperationsspezifischen Kommunikations- und Arbeitsprozesse |  |
| Ggf. Koordination der Zusammenarbeit mit einem Beirat |  |
| Erstellung eines Leistungskatalogs bzw. Angebotsspektrums der Kooperation („Unsere Leistungen – unsere Kompetenzen“) |  |
| Entwicklung, Einführung und Kontrolle (kooperationsinterner) Qualitätsstandards |  |
| Entwicklung und Durchführung kooperationsspezifischer Marketingmaßnahmen (Markenentwicklung, gemeinsame Ausstellung, gezielte Kundenansprache und -akquisition, Kundendatenbank etc.) |  |
| Organisation von Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen; Durchführung von Qualifizierungsbedarfsanalysen in allen beteiligten Partnerbetrieben |  |
| Entwicklung innovativer Produkte und Dienstleistungen in enger Kooperation mit den Betrieben |  |
| Kostenvorteile durch Maßnahen der Einkaufsbündelung realisieren |  |
| Regelmäßige Erstellung von Geschäftsberichten |  |
| Buchhaltung / Lohnbuchhaltung soweit erforderlich |  |

Aufgaben des auftragsbezogenen (Bau-) Projektmanagements

Die hier relevanten Aufgaben umfassen alle Tätigkeiten von der ersten Kundenanfrage über die Durchführung bis zur Beendigung einer Baumaßnahme. Um gut, effizient und abgestimmt miteinander arbeiten zu können, ist auch die Kenntnis der jeweiligen Arbeitsprozesse in den beteiligten Unternehmen von großer Bedeutung.

| Managementaufgaben | Zuständigkeiten geklärt |
| --- | --- |
| Erstkontakt mit den Kunden sowie weitere Kundenbetreuung (Annahme und Bearbeitung von Kundenanfragen) |  |
| Zusammenstellung eines gemeinsamen Angebots und Leistungsverzeichnisses in Abstimmung mit den beteiligten Betrieben |  |
| Bauplanungsleistungen (soweit entsprechende Kompetenzen vorhanden) |  |
| Ggf. „Vergabe“ des Auftrages innerhalb der Kooperation |  |
| Ggf. Bauprojektmanagement bzw. Bauleitungsverantwortung im Rahmen der Abwicklung gemeinsamer Bauaufträge (Koordination der Partner sowie ggf. der Subunternehmer) |  |
| Ansprechpartner der Kunden im Verlauf des Bauprozesses sowie bei Reklamationen |  |
| Rechnungsstellung und Forderungsmanagement |  |
| Erstellung einer Nachkalkulation |  |
| Durchführung einer Baunachbesprechung (interne Manöverkritik) |  |